Za Deteto

•

Platform Scope Document

Фази на еволюция  ·  Архитектура  ·  Функционалности

Април 2026  ·  v1.0

Изпълнително резюме

Този документ описва пълния scope на платформата Za Deteto, разделен в 4 фази. Всяка фаза е независимо деплойваема и носи стойност самостоятелно.

Технологичен стек: GHL Page Builder (frontend) + Supabase (backend) + VS Code + Claude Code (разработка)

Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, REST API, Realtime, Row Level Security)

Hosting: EU регион (Frankfurt) за GDPR

Екип: Фаундър + стажантка + дизайнер (за микросайтове). Без девелопър; VS Code + Claude Code.

Разходи Фаза 0: $0/мес (Supabase free + GHL съществуващ план)

Разходи Фаза 1+: $25/мес (Supabase Pro)

Архитектура

Обща схема

GHL сървира страниците (директория, landing pages, микросайтове). Custom code елементи в GHL съдържат HTML/CSS/JS, който комуникира със Supabase чрез JavaScript SDK.

Поток на данни

•  Родител отваря директорията (GHL страница)

•  Custom code извиква supabase.from('providers').select() за картите

•  Swipe/like/dismiss записва events в supabase.from('interactions').insert()

•  Expand детайли записва supabase.from('events').insert({ type: 'detail_click' })

•  Партньор вижда агрегирани данни чрез Row Level Security (само своите)

Supabase таблици (планирана схема)

•  providers: име, град, категория, услуги, tier, score, logo_url, контакти, описание, microsite_url, age_groups, sop, online

•  interactions: provider_id, parent_id (nullable), type (impression/detail_click/like/dismiss/profile_visit), created_at

•  reviews: provider_id, parent_id, stars, worry_text, surprise_text, improve_text, status (pending/approved/rejected), created_at

•  parents: id, email/phone, auth_id (Supabase Auth), created_at

•  partners: id, provider_id, auth_id, plan (free/standard/verified/elite), created_at

ФАЗА 0  —  MVP за cold call

Timeline: 2–4 седмици

Цел: Работеща директория, която можеш да покажеш на доставчици по време на cold call. Не е нужно да е перфектна, нужно е да работи и да изглежда premium.

| Feature | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Карти с 4 тиъра | Mobile-first, 2 на екран, единен компонент с 4 CSS кожи | Готов (v4) |
| Търсачка с филтри | Град, категория, възраст, СОП, Online | За имплементация |
| Swipe/like/dismiss | Tinder механика, X върху лого, посивяване, сърце при like | Готов (v4) |
| Expand детайли | Работно време, възраст, адрес, верификация (само Доверен + Проверен) | Готов (v4) |
| Микросайт линкове | Бутон „Към профил“ в expand секцията, води до GHL микросайт | За имплементация |
| Данни от Supabase | providers таблица, fetch чрез JS SDK в GHL custom code | За имплементация |
| Sticky results bar | Брой резултати, toggle за отхвърлени, saved bar долу | Готов (v4) |
| Saved в localStorage | Харесани/отхвърлени се пазят локално (без login) | За имплементация |
| Микросайтове (GHL) | ZaDeteto шаблон, дизайнерът попълва ръчно. Доверен = custom + „powered by ZaDeteto.com“ | За имплементация |

Технически задачи Фаза 0

•  Създаване на Supabase проект (EU Frankfurt)

•  Създаване на providers таблица + миграция на JSON данни

•  Интеграция на card system v5 в GHL custom code елемент

•  Създаване на GHL шаблон за микросайт

•  Cron job (UptimeRobot) за Supabase keep-alive

ФАЗА 1  —  Първи плащащи клиенти

Timeline: 1–2 месеца след Фаза 0

Цел: Първи платени партньори, tracking на взаимодействията, review система, upgrade на Supabase Pro ($25/мес).

| Feature | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Tracking events | Записване на impressions, detail_clicks, likes, dismisses, profile_visits в Supabase | Планирано |
| Review система | Звезди + 3 промпта: какво те притесняваше, какво те изненада приятно, какво би подобрило услугата. Модерирано. Само регистрирани родители. | Планирано |
| Parent регистрация | Supabase Auth (имейл или телефон). Нужна за reviews и персистентни харесвания. | Планирано |
| Персистентни likes | Харесани/отхвърлени се пазят в Supabase, не в localStorage | Планирано |
| Desktop mini-бутони | Сърце/X бутони при hover на desktop | Планирано |
| „Към профил“ бутон | Пълноширок CTA в expand секцията (Доверен + Проверен) | Планирано |
| Supabase Pro upgrade | $25/мес, без заспиване, backups, 8GB | Планирано |

Review система — детайли

Само регистрирани родители могат да оставят отзиви. Всеки отзив минава през модерация (pending → approved/rejected).

•  Звезди: 1–5 (tap на звездички)

•  Промпт 1: „Какво те притесняваше преди да избереш?“ (problem/agitation)

•  Промпт 2: „Какво те изненада приятно?“ (pleasant surprise)

•  Промпт 3: „Какво би направило услугата още по-добра?“ (improvement)

Тези 3 промпта са стратегически: първият е социално доказателство („и аз се притеснявах, но...“), вторият е testimonial, третият дава feedback на доставчика и upsell материал за теб.

ФАЗА 2  —  Растеж

Timeline: 3–6 месеца след Фаза 1

Цел: По-дълбока връзка с родителите, агрегирана статистика за доставчиците, нотификации.

| Feature | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Parent акаунт | Запазени доставчици в акаунта (не localStorage). История на ревютата. | Планирано |
| Агрегирана статистика | Партньорът вижда: impressions, detail clicks, likes, dismisses, profile visits. Анонимно (без PII на родителя). | Планирано |
| Нотификации | Имейл до партньора при нов review или milestone („10 родители ви харесаха този месец“) | Планирано |
| Микросайт еволюция | От landing page към мини-фуния: CTA за запазване, контактна форма, ревюта | Планирано |
| SEO оптимизация | Мета тагове, structured data (LocalBusiness schema), sitemap | Планирано |

ФАЗА 3  —  Зрялост

Timeline: 6–12 месеца след Фаза 2

Цел: Пълноценна платформа с partner dashboard, AI препоръки, и автоматизирани upsell тригери.

| Feature | Описание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Partner dashboard | Login за партньори. Реалтайм аналитика: impressions, clicks, likes, dismisses, reviews, conversion rate. | Планирано |
| Upsell тригери | Автоматични имейли/нотификации при висок dismiss rate или нисък engagement | Планирано |
| AI препоръки | Персонализирани препоръки за родители (на база likes, възраст, локация) | Планирано |
| Микросайт v2 | От landing page към пълен мини-сайт: gallery, team, calendar, booking | Планирано |
| Booking интеграция | Запазване на час директно от картата (интеграция с GHL calendar) | Планирано |
| Multi-city | Разширяване извън София: Пловдив, Варна, Бургас | Планирано |

Микросайт спецификация

Всеки партньор получава пълна страница в GHL. Два нива на изпълнение:

Стандартен микросайт (Проверен + Стандартен)

•  ZaDeteto шаблон в GHL

•  Дизайнерът попълва ръчно: лого, снимки, текст, контакти

•  Секции: hero, услуги, екип/специалисти, локация, контактна форма, ревюта

•  Брандиран като ZaDeteto в хедър/футър

Премиум микросайт (Доверен)

•  Custom дизайн, адаптиран към бранда на доставчика

•  „Powered by ZaDeteto.com“ в футъра

•  Може да еволюира в пълен сайт/фуния във Фаза 2–3

•  Обект на upsell при cold call

Сигурност и поверителност

•  Данните живеят в EU (Supabase Frankfurt)

•  Row Level Security: родител вижда публични данни; партньор вижда само своите analytics

•  Engagement tracking е анонимен: доставчикът вижда агрегирани числа, не „Мария ви отхвърли“

•  Reviews са модерирани преди публикуване

•  Никакви лични данни на деца не се съхраняват

Рискове и митигации

•  Supabase free tier заспива след 7 дни → UptimeRobot cron job (безплатен)

•  GHL custom code ограничения (неизвестни засега) → тест в Фаза 0

•  Без девелопър → VS Code + Claude Code; всичко е HTML/CSS/JS, без фреймуърк

•  Chicken-and-egg (няма родители → няма стойност за доставчици) → първата стойност е бранд войс + мемове + одит (от cold call), не трафик

•  Ръчно попълване на микросайтове не скалира → Фаза 2: автоматизация или self-service

—  Край на документа  —